VIETSTYLIST

CƠ CẤU DỮ LIỆU NỀN TẢNG, CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG
VÀ KẾ HOẠCH CẢI TẠO HỆ THỐNG

Định hướng: Cultural Data Core -> Education -> Fashion Composer -> AI Visualization

Mục tiêu của tài liệu Khóa một kiến trúc dữ liệu đủ linh hoạt để team APP phát triển độc lập với team DATA trong giai đoạn nước rút; giữ quyền tự do phối đồ cho người dùng; dùng AI như lớp diễn giải, kiểm tra và kết xuất hình ảnh - không để AI tự quyết định trang phục hay tự sáng tạo kiến thức văn hóa.

Phiên bản 1.0 | 17/09/2026
Phạm vi: source hiện tại của AI-ARENA---VietStylist và kế hoạch đến hạn 09/10/2026

# 0. Kiểm soát tài liệu

| Hạng mục | Giá trị |
| --- | --- |
| Tên tài liệu | VietStylist Data Architecture and Refactor Plan |
| Mục đích | Làm tài liệu kiến trúc và kế hoạch triển khai chung cho DATA và APP. |
| Phiên bản | 1.0 - Architecture Freeze Candidate |
| Mốc thời gian | Sprint kiến trúc 18/09-24/09/2026; hạn nộp 09/10/2026. |
| Nguyên tắc thay đổi | Sau khi schema core được freeze, mọi thay đổi phá tương thích phải có migration plan và lý do rõ ràng. |
| Nguồn hiện trạng | Project ZIP do team cung cấp; backend FastAPI/SQLite, frontend Next.js/Konva, shared OpenAPI. |

Tài liệu này không yêu cầu team phải có dataset lớn ngay. Mục tiêu là tạo một "khung nhận dữ liệu" ổn định để app hoạt động bằng fixture ngay cả khi DATA chưa hoàn tất thu thập nguồn thật.

# Mục lục nội dung

1. Quyết định sản phẩm và phạm vi mới

2. Kiến trúc tổng thể và nguyên tắc dữ liệu

3. Cơ cấu tổ chức dữ liệu mới

4. Chi tiết schema các entity cốt lõi

5. Vòng đời dữ liệu, provenance và kiểm duyệt

6. Cơ chế hoạt động của Education

7. Cơ chế hoạt động của Fashion Composer

8. Cơ chế AI Visualization / Try-On có grounding

9. API contract và backend module đề xuất

10. Cải tạo frontend và luồng UX

11. Tích hợp với code hiện tại và chiến lược migration

12. Workstream DATA và APP chạy độc lập

13. Fixture / mock strategy

14. Testing, security, privacy và rights

15. Lộ trình 7 ngày siêu chi tiết

16. Kế hoạch từ 25/09 đến 09/10

17. Risk register và phương án giảm rủi ro

18. Definition of Done và checklist bàn giao

Phụ lục A-D: JSON mẫu, folder tree, mapping schema cũ-mới, checklist dữ liệu

# 1. Quyết định sản phẩm và phạm vi mới

VietStylist được tổ chức lại quanh một nguyên tắc: người dùng là người phối đồ; dữ liệu văn hóa là nguồn sự thật; AI là công cụ hỗ trợ. Điều này giải quyết đồng thời ba bài toán của đề: giáo dục, thời trang và tạo ảnh mà không buộc team phải xây một model AI riêng.

North Star Người dùng khám phá -> tự phối -> được cảnh báo/giải thích -> khóa OutfitSpec -> thử trên ảnh cá nhân. Mọi bước dùng chung một Cultural Data Core.

## 1.1. Ba trải nghiệm chính

| Trải nghiệm | Người dùng làm gì | Hệ thống làm gì | AI làm gì |
| --- | --- | --- | --- |
| Education | Khám phá trang phục, cấu tạo, ý nghĩa, nguồn. | Truy xuất dữ liệu đã kiểm duyệt và hiển thị provenance. | Tóm tắt/giải thích từ dữ liệu được cấp; không tự bịa facts. |
| Fashion Composer | Tự chọn item, lớp, màu, phụ kiện và biến thể. | Kiểm tra tương thích kỹ thuật + cảnh báo văn hóa theo rule. | Không chọn outfit thay người dùng; có thể giải thích warning. |
| AI Visualization | Tải ảnh cá nhân và yêu cầu thể hiện đúng outfit đã chốt. | Đóng gói OutfitSpec + reference + constraints; theo dõi job; hậu kiểm. | Render hình ảnh dựa trên dữ liệu và reference; không tự thay outfit. |

## 1.2. Phạm vi phải giữ trong giai đoạn nước rút

Giữ: catalog/knowledge, cultural check, composer state, outfit versioning, lookbook, media private, auth cần thiết.

Cải tạo: schema dữ liệu, route/API đọc kiến thức, OutfitSpec v2, Composer state, try-on request contract.

Đóng băng: recommendation AI tự chọn outfit, weather nâng cao, các refactor không phục vụ demo chính.

Không làm trong sprint kiến trúc: train model riêng, full 3D avatar, rig cơ thể phức tạp, RAG/vector DB quy mô lớn, chuyển toàn hệ thống sang Postgres.

# 2. Kiến trúc tổng thể và nguyên tắc dữ liệu

[RAW SOURCES] Sach / bao tang / bai nghien cuu / anh / website / tu lieu noi bo ¦ v [SOURCE & EVIDENCE LAYER] SourceRecord --- MediaAsset --- CulturalAssertion ¦ v [CULTURAL DOMAIN LAYER] GarmentDefinition --- Component --- Accessory --- WearingConfig CulturalRule ------ AppearanceOption ------ GenerationProfile ¦ +----------------+------------------+ ¦ ¦ ¦ v v v [EDUCATION] [FASHION COMPOSER] [GENERATION PACKAGER] ¦ ¦ v v OutfitSpec ------> GenerationRequest ¦ v External Image Provider ¦ v ValidationResult

## 2.1. Sáu nguyên tắc kiến trúc bắt buộc

P1 - Evidence first: Mọi fact văn hóa quan trọng phải truy ngược được về nguồn hoặc đánh dấu là giả thuyết/chưa xác minh.

P2 - Domain không phụ thuộc UI: GarmentDefinition không chứa logic màn hình; UI chỉ đọc contract.

P3 - Advisory, not authoritarian: Cultural rule cảnh báo và giải thích; mặc định không khóa quyền sáng tạo của người dùng. Chỉ lỗi kỹ thuật mới block.

P4 - AI grounded: AI chỉ nhận context đã chọn từ data core; không được tự xác lập kiến thức văn hóa từ trí nhớ model.

P5 - Provider agnostic: GenerationRequest độc lập Gemini/Imagen hay provider khác; adapter chịu trách nhiệm chuyển contract sang API cụ thể.

P6 - Additive migration: Thêm schema/module mới song song; không phá code đang chạy cho đến khi luồng mới vượt acceptance test.

# 3. Cơ cấu tổ chức dữ liệu mới

Schema mới được chia theo lớp thay vì nhồi tất cả vào một bảng trang phục. Mục tiêu là khi DATA bổ sung nguồn, APP không cần biết dữ liệu đến từ sách, bảo tàng hay file nội bộ; APP chỉ đọc các entity đã chuẩn hóa.

| Lớp | Entity chính | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| A. Nguồn & bằng chứng | SourceRecord, MediaAsset, CulturalAssertion | Giữ nguồn gốc, bản quyền, locator, mức tin cậy và nội dung chứng cứ. |
| B. Domain Việt phục | GarmentDefinition, GarmentComponent, AccessoryDefinition, WearingConfiguration | Mô hình hóa "trang phục là gì" và "mặc như thế nào". |
| C. Styling | AppearanceOption, CompatibilityEdge, CulturalRule | Màu/chất liệu/biến thể và quan hệ phối; rule không phụ thuộc AI. |
| D. AI grounding | GenerationProfile, ReferenceBundle | Những điều AI phải giữ, được phép đổi, ảnh nào được gửi provider. |
| E. User composition | OutfitSpec, OutfitItemSelection | Quyết định phối đồ do người dùng tạo, có schemaVersion. |
| F. Generation runtime | GenerationRequest, GenerationJob, GenerationResult, ValidationResult | Ảnh người dùng + outfit + reference + hậu kiểm. |

## 3.1. Quan hệ entity

SourceRecord 1 --- * CulturalAssertion * --- 1 GarmentDefinition SourceRecord 1 --- * MediaAsset * --- * GarmentDefinition/Component GarmentDefinition 1 --- * GarmentComponent GarmentDefinition 1 --- * WearingConfiguration GarmentDefinition 1 --- * AppearanceOption GarmentDefinition 1 --- * CulturalRule GarmentDefinition 1 --- 1 GenerationProfile OutfitSpec 1 --- * OutfitItemSelection --- 1 Garment/Accessory/Option OutfitSpec ----> CulturalCheckResult OutfitSpec + GenerationProfile + UserPhoto ----> GenerationRequest GenerationRequest ----> GenerationResult ----> ValidationResult

# 4. Chi tiết schema các entity cốt lõi

Các bảng dưới đây là contract logic. Trong tuần đầu có thể lưu bằng JSON fixture hoặc SQLite; không cần chốt vật lý DB ngay. ID nên là string ổn định, ví dụ gar_ao_ngu_than_nam, src_museum_001.

## 4.1. SourceRecord

| Field | Kiểu | Mức | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | Bắt buộc | ID ổn định. |
| source_type | enum | Bắt buộc | book, museum, paper, archive, website, interview, internal_note. |
| title | string | Bắt buộc | Tên nguồn. |
| creator | string? | Khuyến nghị | Tác giả/tổ chức. |
| publisher_or_institution | string? | Khuyến nghị | Đơn vị xuất bản/lưu trữ. |
| published_at | date/string? | Tùy nguồn | Ngày/năm xuất bản. |
| url | string? | Tùy nguồn | URL gốc, không dùng link rút gọn. |
| accessed_at | datetime? | Web | Thời điểm truy cập. |
| rights_status | enum | Bắt buộc với media | unknown, public_domain, licensed, permission_granted, restricted. |
| license_text | string? | Nếu có | Tên/điều kiện license. |
| allowed_uses | string[] | Khuyến nghị | public_display, internal_research, ai_reference, derivative. |
| notes | string? | Tùy chọn | Ghi chú data team. |
| review_status | enum | Bắt buộc | draft, reviewed, approved, rejected. |
| created_by | string | Bắt buộc | Người nhập. |
| reviewed_by | string? | Sau review | Người duyệt. |

## 4.2. MediaAsset

| Field | Kiểu | Mức | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | Bắt buộc | ID asset. |
| source_id | string | Bắt buộc | Liên kết SourceRecord. |
| storage_url | string? | Sau ingest | URL R2/local. |
| original_url | string? | Nếu web | Nguồn ảnh gốc. |
| media_type | enum | Bắt buộc | image, illustration, diagram, video. |
| view_type | enum | Bắt buộc | front, back, side, detail, collar, sleeve, closure, full_context, construction. |
| subject_ids | string[] | Bắt buộc | Garment/component được thể hiện. |
| caption | string? | Khuyến nghị | Mô tả trung tính. |
| rights_status | enum | Bắt buộc | Kế thừa hoặc override source. |
| public_display_allowed | bool | Bắt buộc | Có được hiển thị trên app? |
| ai_reference_allowed | bool | Bắt buộc | Có được gửi cho provider AI bên thứ ba? |
| is_primary_reference | bool | Tùy chọn | Ảnh tham chiếu ưu tiên. |
| quality_score | 0..1 | Tùy chọn | Điểm chất lượng nội bộ. |
| review_status | enum | Bắt buộc | draft/reviewed/approved/rejected. |

## 4.3. CulturalAssertion

| Field | Kiểu | Mức | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | Bắt buộc | ID fact/claim. |
| subject_type | enum | Bắt buộc | garment, component, accessory, wearing_config. |
| subject_id | string | Bắt buộc | Entity bị mô tả. |
| property | string | Bắt buộc | VD: closure_direction, layer_order, historical_use. |
| value | JSON | Bắt buộc | Giá trị machine-readable. |
| statement | string | Bắt buộc | Diễn giải ngắn cho người đọc. |
| source_refs | SourceRef[] | Bắt buộc | source_id + locator trang/hình/section. |
| evidence_level | enum | Bắt buộc | primary, strong_secondary, secondary, weak. |
| confidence | enum | Bắt buộc | high, medium, low, disputed. |
| scope | JSON | Khuyến nghị | era, region, gender, social_context nếu có. |
| review_status | enum | Bắt buộc | draft, reviewed, approved, rejected. |
| conflicts_with | string[] | Nếu có | Assertion mâu thuẫn để không ép một "sự thật" giả. |

## 4.4. GarmentDefinition

| Field | Kiểu | Mức | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | Bắt buộc | Concept ID. |
| slug | string | Bắt buộc | URL slug. |
| name | string | Bắt buộc | Tên hiển thị. |
| aliases | string[] | Tùy chọn | Tên khác. |
| summary | string | Bắt buộc | Mô tả ngắn đã review. |
| category | enum | Bắt buộc | outerwear, undergarment, bottom, headwear, footwear, accessory... |
| era_tags | string[] | Không hard-code | Liên kết controlled vocabulary. |
| region_tags | string[] | Tùy chọn | Phạm vi địa lý nếu có nguồn. |
| gender_compatibility | enum | Bắt buộc | male, female, unisex, context_dependent. |
| component_ids | string[] | Bắt buộc | Các bộ phận cấu trúc. |
| wearing_config_ids | string[] | Bắt buộc | Cách mặc đã mô hình hóa. |
| assertion_ids | string[] | Bắt buộc | Facts tạo thành định nghĩa. |
| media_ids | string[] | Tùy chọn | Ảnh hợp lệ. |
| publication_status | enum | Bắt buộc | draft, internal, published, deprecated. |
| schema_version | int | Bắt buộc | Version domain object. |

## 4.5. GarmentComponent

| Field | Kiểu | Mức | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | Bắt buộc | ID bộ phận. |
| garment_id | string | Bắt buộc | Parent garment. |
| component_type | enum | Bắt buộc | collar, sleeve, front_panel, closure, belt, lining... |
| name | string | Bắt buộc | Tên hiển thị. |
| description | string | Bắt buộc | Đặc điểm đã review. |
| mandatory | bool | Bắt buộc | Có bắt buộc về mặt cấu trúc? |
| visual_criticality | enum | Bắt buộc | low, medium, high - ưu tiên cho hậu kiểm AI. |
| assertion_ids | string[] | Bắt buộc | Bằng chứng. |
| media_ids | string[] | Tùy chọn | Ảnh detail. |
| generation_cues | string[] | Tùy chọn | Dấu hiệu mô tả để provider giữ đúng. |

## 4.6. AccessoryDefinition

| Field | Kiểu | Mức | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | Bắt buộc | ID phụ kiện. |
| name | string | Bắt buộc | Tên. |
| slot | enum | Bắt buộc | headwear, handheld, jewelry, footwear... |
| summary | string | Bắt buộc | Mô tả. |
| compatibility_tags | string[] | Tùy chọn | Tag hỗ trợ filter. |
| assertion_ids | string[] | Bắt buộc | Bằng chứng. |
| appearance_option_ids | string[] | Tùy chọn | Các biến thể màu/chất liệu. |
| media_ids | string[] | Tùy chọn | Ảnh tham chiếu. |

## 4.7. WearingConfiguration

| Field | Kiểu | Mức | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | Bắt buộc | ID cách mặc. |
| garment_id | string | Bắt buộc | Garment chính. |
| name | string | Bắt buộc | Tên cấu hình. |
| style_mode | enum | Bắt buộc | traditional, remix, modern_fusion. |
| layer_sequence | string[] | Bắt buộc | Thứ tự layer theo slot/item type. |
| required_slots | string[] | Bắt buộc | Slot phải có. |
| optional_slots | string[] | Bắt buộc | Slot tùy chọn. |
| constraints | JSON[] | Bắt buộc | Quan hệ có điều kiện. |
| assertion_ids | string[] | Bắt buộc | Bằng chứng. |
| scope | JSON | Tùy chọn | Dịp, thời kỳ, vùng miền... |

## 4.8. AppearanceOption

| Field | Kiểu | Mức | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | Bắt buộc | ID option. |
| subject_id | string | Bắt buộc | Garment/accessory. |
| option_type | enum | Bắt buộc | color, material, pattern, trim. |
| name | string | Bắt buộc | Tên hiển thị. |
| value | JSON | Bắt buộc | hex/material code/pattern metadata. |
| status | enum | Bắt buộc | documented, plausible, contemporary_remix, experimental. |
| assertion_ids | string[] | Có khi documented | Nguồn cho mức độ xác thực. |
| composer_capability | JSON | Khuyến nghị | swatch, mask_id, static_variant_asset_id. |
| generation_description | string? | Khuyến nghị | Mô tả cho AI renderer. |

## 4.9. CulturalRule

| Field | Kiểu | Mức | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | Bắt buộc | ID rule. |
| code | string | Bắt buộc | Mã ổn định. |
| applies_when | JSON logic | Bắt buộc | Điều kiện theo outfit/context. |
| rule_type | enum | Bắt buộc | required_component, layer_order, compatibility, historical_scope, caution, visual_integrity. |
| severity | enum | Bắt buộc | info, caution, high_risk. Không dùng block văn hóa mặc định. |
| message | string | Bắt buộc | Cảnh báo ngắn. |
| explanation | string | Bắt buộc | Giải thích giáo dục. |
| suggested_actions | JSON[] | Tùy chọn | Gợi ý sửa nhưng không ép. |
| assertion_ids | string[] | Bắt buộc | Nguồn chứng minh rule. |
| style_modes | string[] | Bắt buộc | Rule có thể khác traditional/remix. |
| active | bool | Bắt buộc | Bật/tắt rule. |

## 4.10. GenerationProfile

| Field | Kiểu | Mức | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | Bắt buộc | Một profile cho garment/config. |
| subject_id | string | Bắt buộc | Garment/wearing config. |
| mandatory_visual_features | string[] | Bắt buộc | Các chi tiết phải giữ. |
| mutable_features | string[] | Bắt buộc | Màu/hoa văn nào có thể thay. |
| forbidden_distortions | string[] | Bắt buộc | Lỗi hay gặp cần cấm. |
| reference_asset_ids | string[] | Bắt buộc | Chỉ asset ai_reference_allowed=true. |
| negative_cues | string[] | Tùy chọn | Mô tả tránh lỗi. |
| provider_overrides | JSON? | Tùy chọn | Chỉ adapter/provider-specific, không rò sang domain. |
| profile_version | int | Bắt buộc | Version để trace kết quả. |

## 4.11. OutfitSpec

| Field | Kiểu | Mức | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| schemaVersion | int | Bắt buộc | Bắt đầu v2. |
| id | string? | Sau save | ID outfit. |
| title | string | Bắt buộc | Tên bộ phối. |
| styleMode | enum | Bắt buộc | traditional, remix, modern_fusion. |
| occasionId | string? | Tùy chọn | Context, không quyết định thay người dùng. |
| selections | OutfitItemSelection[] | Bắt buộc | Mọi item do người dùng chọn. |
| layerOrder | string[] | Bắt buộc | Thứ tự hiển thị logic. |
| userOverrides | JSON[] | Tùy chọn | Các warning người dùng quyết định bỏ qua. |
| composerState | JSON? | Tùy chọn | Transform 2D nếu có; không trộn vào cultural core. |
| createdFrom | enum | Bắt buộc | manual, starter, imported_legacy. |
| dataVersion | string | Bắt buộc | Version dataset lúc tạo. |
| ruleSetVersion | string | Bắt buộc | Version rule để tái lập check. |

## 4.12. GenerationRequest

| Field | Kiểu | Mức | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| requestId | string | Bắt buộc | Trace. |
| userPhotoAssetId | string | Bắt buộc | Ảnh private đã upload. |
| outfitSpec | OutfitSpec | Bắt buộc | Outfit đã chốt. |
| referenceBundle | JSON | Bắt buộc | Reference hợp quyền + metadata. |
| constraints | JSON | Bắt buộc | Mandatory/mutable/forbidden. |
| provider | string? | Runtime | Provider adapter. |
| consentVersion | string | Bắt buộc | Version consent xử lý ảnh. |
| retentionPolicy | string | Bắt buộc | Chính sách ảnh input/output. |
| idempotencyKey | string | Bắt buộc | Chống submit trùng. |

## 4.13. ValidationResult

| Field | Kiểu | Mức | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| generationId | string | Bắt buộc | Ảnh sinh ra. |
| status | enum | Bắt buộc | pass, caution, fail, unverified. |
| checks | JSON[] | Bắt buộc | Component/feature được kiểm. |
| criticalMismatchCount | int | Bắt buộc | Sai chi tiết critical. |
| notes | string[] | Tùy chọn | Giải thích. |
| recommendedAction | enum | Bắt buộc | accept, regenerate, user_review. |
| validatorVersion | string | Bắt buộc | Rule/model version. |
| humanReviewStatus | enum? | Nếu cần | pending, approved, rejected. |

# 5. Vòng đời dữ liệu, provenance và kiểm duyệt

DISCOVERED -> INGESTED -> NORMALIZED -> REVIEWED -> APPROVED -> PUBLISHED \-> REJECTED PUBLISHED -> DEPRECATED (neu co nguon moi / sua pham vi / het quyen su dung)

## 5.1. Data review policy

Không cho APP hiển thị assertion ở trạng thái draft/rejected trên môi trường demo chính.

Một claim có confidence=disputed phải hiển thị như quan điểm/khác biệt nguồn, không ép thành rule tuyệt đối.

Mỗi rule có assertion_ids; rule không được tồn tại chỉ vì "team biết là vậy".

Media phải tách quyền hiển thị công khai và quyền gửi sang AI bên thứ ba. Hai quyền này không mặc định giống nhau.

Dữ liệu thế hệ (generation cues/negative cues) là bản diễn giải kỹ thuật từ knowledge đã review; phải version và truy ngược được.

| Confidence | Ý nghĩa | Cách dùng trong app |
| --- | --- | --- |
| high | Nhiều bằng chứng phù hợp hoặc nguồn mạnh, phạm vi rõ. | Có thể dùng làm rule/cue mạnh; vẫn hiển thị nguồn khi người dùng xem chi tiết. |
| medium | Có nguồn nhưng phạm vi/diễn giải còn giới hạn. | Cảnh báo nhẹ hoặc chú thích "theo nguồn hiện có". |
| low | Nguồn ít/gián tiếp. | Không dùng làm rule cứng; chỉ ghi chú nghiên cứu nội bộ hoặc educational note có cảnh báo. |
| disputed | Nguồn mâu thuẫn. | Hiển thị nhiều quan điểm; không tự quyết một phía nếu chưa review chuyên gia. |

# 6. Cơ chế hoạt động của Education

Education không phải một blog tách rời khỏi dữ liệu. Nội dung học tập được "chiếu" từ cùng GarmentDefinition, assertions, components, media và source records mà Composer/AI đang dùng.

Nguoi dung mo /trang-phuc/{slug} -> GET garment definition -> GET approved components + media public_display_allowed -> GET educational assertions + source locators -> UI hien thi: Tong quan ¦ Cau tao ¦ Cach mac ¦ Phu kien ¦ Nguon -> Khi click vao mot chi tiet, mo "Why / Source" panel

| Khối UI | Nguồn dữ liệu | Quy tắc |
| --- | --- | --- |
| Tổng quan | GarmentDefinition.summary + approved assertions | Không render text AI nếu không có context. |
| Cấu tạo | GarmentComponent + detail MediaAsset | Component criticality cao nên có ảnh/detail rõ nếu data có. |
| Cách mặc | WearingConfiguration + CulturalRule | Hiển thị layer sequence và lưu ý theo styleMode. |
| Biến thể | AppearanceOption | Gắn nhãn documented/plausible/remix thay vì gọi tất cả là truyền thống. |
| Nguồn | SourceRecord + SourceRef locator | Người dùng phải biết thông tin đến từ đâu. |

# 7. Cơ chế hoạt động của Fashion Composer

Quyết định quan trọng Composer là nơi người dùng tự phối. Không có bước bắt buộc "AI đề xuất outfit". Hệ thống chỉ filter lựa chọn có nghĩa, báo compatibility và cultural warnings, sau đó tôn trọng quyết định của người dùng.

1. Chon garment / concept 2. Chon WearingConfiguration (hoac bat dau tu blank compatible slots) 3. Tu chon item/variant cho tung slot 4. Tu chon mau / chat lieu / phu kien 5. Moi thay doi -> validate technical -> evaluate cultural rules 6. Hien canh bao + "Tai sao?" + nguon 7. Nguoi dung co the dieu chinh hoac "Tiep tuc voi phoi sang tao" 8. Save -> OutfitSpec v2 9. (Tuy chon) Try on my photo -> GenerationRequest

## 7.1. Phân biệt ba loại validation

| Loại | Ví dụ | Có block không? |
| --- | --- | --- |
| Technical validity | Trùng slot ID, item không tồn tại, option không thuộc item, schema lỗi. | Có. Đây là lỗi hệ thống/data. |
| Compatibility | Item A không thiết kế để dùng cùng config B; layer order không hợp. | Mặc định cảnh báo; block chỉ khi UI không thể render hoặc contract vô nghĩa. |
| Cultural advisory | Cách phối khác quy tắc/truyền thống trong phạm vi nguồn đã có. | Không block. Giải thích + nguồn + gợi ý. |

## 7.2. Composer khi chưa có asset 2D hoàn chỉnh

Mỗi selection luôn có card, swatch và metadata; 2D visualization là capability tùy chọn chứ không phải yêu cầu để item tồn tại.

composer_capability.mode có thể là static_variant, recolor_mask, thumbnail_only hoặc no_visual. UI degrade gracefully.

Nếu chỉ có ảnh reference không được phép public display, UI dùng placeholder/silhouette và vẫn cho phối bằng metadata.

Không buộc data team phải cắt PNG cho mọi garment trong tuần đầu. Asset 2D được bổ sung sau như một lớp trình bày.

# 8. Cơ chế AI Visualization / Try-On có grounding

AI tạo ảnh được coi như một renderer không xác định hoàn toàn (non-deterministic renderer). App phải chuẩn bị input càng chặt càng tốt và hậu kiểm output thay vì giả định prompt tốt sẽ luôn tạo đúng.

[User Photo - PRIVATE] + [OutfitSpec v2] + [GenerationProfile per selected garment/config] + [ReferenceBundle: only ai_reference_allowed] ¦ v [Generation Packager] - compile positive structure cues - compile mutable styling choices - compile forbidden distortions - attach reference images ¦ v [Provider Adapter] ¦ v [Generated Image] ¦ v [Post Validation] - rule checks where machine-readable - optional vision-based checks - user review ¦ +--> PASS -> Lookbook +--> CAUTION -> show warning +--> FAIL -> regenerate with correction bundle

## 8.1. Không để prompt trở thành data model

Không lưu một prompt dài duy nhất như "nguồn sự thật". GenerationProfile lưu cấu trúc machine-readable. Provider adapter mới chuyển nó thành prompt/parameters tương ứng model. Nhờ vậy đổi model không phải viết lại dataset.

| Khối | Ví dụ dữ liệu | Ai sở hữu |
| --- | --- | --- |
| mandatory_visual_features | hướng vạt cấu trúc cổ số lớp form tay | DATA/knowledge team |
| mutable_features | màu outerwear màu phụ kiện background | Người dùng + domain |
| forbidden_distortions | đảo hướng vạt thêm chi tiết không thuộc garment | DATA/knowledge team |
| provider prompt syntax | text prompt, image weights, masks | APP provider adapter |
| post validation rules | critical component visibility/mismatch | APP + DATA jointly |

# 9. API contract và backend module đề xuất

Backend hiện đã theo module router/service/repository; kiến trúc mới nên tiếp tục pattern này, không tạo một "mega service". Module mới nên additive và có adapter từ catalog hiện tại.

backend/app/modules/ cultural_knowledge/ router.py schemas.py service.py repository.py validators.py composer/ router.py schemas.py service.py rule_engine.py generation/ router.py schemas.py service.py packager.py validation/ service.py schemas.py backend/app/infrastructure/image_generation/ base.py provider_x.py

| Method | Endpoint | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/knowledge/garments | Danh sách garment đã publish; filter category/era/tag. |
| GET | /api/knowledge/garments/{slug} | Detail gồm components, configs, appearance options và public media. |
| GET | /api/knowledge/garments/{id}/sources | Nguồn/locator cho màn Education. |
| GET | /api/knowledge/composer-options?garment_id=... | Bundle tối ưu cho Composer, tránh nhiều request nhỏ. |
| POST | /api/composer/validate | Technical + compatibility + cultural advisory cho OutfitSpec. |
| POST | /api/outfits | Lưu OutfitSpec v2; giữ versioning. |
| POST | /api/generation/prepare | Tạo GenerationRequest/ReferenceBundle nhưng chưa nhất thiết submit provider. |
| POST | /api/generation/jobs | Submit provider qua adapter. |
| GET | /api/generation/jobs/{id} | Poll status/result/validation. |
| POST | /api/generation/jobs/{id}/regenerate | Regenerate kèm correction bundle. |

## 9.1. Bundle API cho Composer

Không để frontend tự join hàng chục entity. Endpoint composer-options nên trả một "read model" nhẹ, được tổng hợp từ domain core nhưng không trở thành source of truth.

GET /api/knowledge/composer-options?garment_id=gar_ao_ngu_than { "dataVersion": "2026.09.24.1", "garment": {...}, "configs": [...], "slots": [...], "items": [...], "appearanceOptions": [...], "rules": [...], "displayAssets": [...] }

# 10. Cải tạo frontend và luồng UX

Frontend hiện có root Studio, Canvas2D và các panel. Cần tách state/domain logic khỏi page component. Module state.ts hiện đã có reducer/history nhưng cần trở thành state thật của production thay vì một implementation song song.

frontend/src/features/composer/ model/types.ts state/reducer.ts state/selectors.ts api.ts components/ ComposerShell.tsx SlotPicker.tsx AppearancePicker.tsx CulturalWarnings.tsx OutfitSummary.tsx VisualizationSurface.tsx adapters/ fromLegacySnapshot.ts toGenerationRequest.ts frontend/src/features/knowledge/ GarmentOverview.tsx ComponentExplorer.tsx SourceDrawer.tsx frontend/src/features/generation/ TryOnPanel.tsx GenerationStatus.tsx ValidationSummary.tsx

| Route hiện tại | Định hướng | Mức thay đổi |
| --- | --- | --- |
| / | Giữ làm Composer để giảm rủi ro demo; tách logic khỏi page.tsx. | Refactor nội bộ, không bắt buộc đổi URL. |
| /trang-phuc/[slug] | Trở thành trang Education chính đọc Cultural Data Core. | Nâng cấp data source. |
| /thu-vien | Danh sách khám phá/filters. | Giữ route, thay data bundle. |
| /chuyen-co-phuc | Giữ nội dung editorial/curated story, nhưng facts trích từ core khi có. | Không ưu tiên sprint 1. |
| /lookbook | Lưu OutfitSpec v2 + generated image + validation summary. | Adapter schema. |
| AITryOnModal | Thay mock/503 UX bằng prepare contract trước; provider có thể nối ở phase sau. | Refactor contract. |

# 11. Tích hợp với code hiện tại và chiến lược migration

| Module hiện tại | Quyết định | Cách nối schema mới |
| --- | --- | --- |
| backend/app/modules/catalog | GIỮ + ADAPTER | Map GarmentType/Item/Variant/AssetLayer sang read model mới trong giai đoạn chuyển tiếp. |
| backend/app/modules/heritage | GIỮ | Bài viết editorial tham chiếu garment/source IDs; không là source of truth cho rules. |
| backend/app/modules/cultural_rules | NÂNG CẤP | Rule lưu assertion_ids, applies_when machine-readable, severity advisory. |
| backend/app/modules/color_analysis | GIỮ / LOW PRIORITY | Đọc AppearanceOption; kết quả là styling feedback, không gọi là fact văn hóa. |
| backend/app/modules/recommendations | FREEZE | Không phát triển AI auto-stylist trong sprint kiến trúc. Có thể tái dùng cho explain-only sau. |
| backend/app/modules/weather | FREEZE | Context bổ sung, không nằm critical path. |
| backend/app/modules/outfits | NÂNG CẤP | OutfitSnapshot v1 -> OutfitSpec v2; giữ versioning/revision. |
| backend/app/modules/lookbooks | GIỮ | Tham chiếu outfit version và generation result. |
| backend/app/modules/media | GIỮ | Bổ sung purpose/rights/privacy metadata nếu cần. |
| backend/app/modules/try_on | THAY CONTRACT | Từ request chứa snapshot sang GenerationRequest dựa trên OutfitSpec + reference bundle. |
| auth/admin | GIỮ | Admin sau này có data review workflow; không refactor security trong sprint nếu không blocker. |

## 11.1. Migration theo 5 phase - không phá hệ thống đang chạy

Phase M0 - Freeze behavior: chụp acceptance test cho Studio/Outfit/Lookbook hiện tại.

Phase M1 - Additive schema: thêm cultural_knowledge + fixture repository; không sửa bảng cũ.

Phase M2 - Read adapter: UI mới đọc composer-options được build từ fixture/schema mới; legacy catalog vẫn tồn tại.

Phase M3 - Outfit dual compatibility: thêm OutfitSpec v2 và hàm fromLegacySnapshot(); dữ liệu cũ vẫn mở được.

Phase M4 - Generation contract: try_on cũ chuyển thành compatibility wrapper hoặc feature flag; provider mới dùng v2.

Phase M5 - Sau cuộc thi: mới quyết định migration DB vật lý, xóa adapter legacy, chuyển Postgres/Supabase nếu cần.

Không đổi DB trong tuần kiến trúc Runtime hiện dùng SQLite và project đã có migration/tests. Chuyển Postgres cùng lúc với thay domain schema làm tăng rủi ro gấp đôi. Đầu tiên khóa contract; persistence có thể thay sau.

# 12. Workstream DATA và APP chạy độc lập

| Workstream DATA | Workstream APP |
| --- | --- |
| Tìm và đăng ký SourceRecord. | Định nghĩa Pydantic/TS contract theo schema freeze. |
| Tách assertions, scope, confidence, locator. | Viết fixture loader/validator; API read model. |
| Review rights của media. | Xây Education/Composer bằng fixture giả. |
| Mô hình hóa components/configs/options/rules. | Xây rule evaluator và UX warning. |
| Tạo GenerationProfile từ kiến thức đã review. | Xây GenerationRequest packager + provider interface. |
| Publish data package versioned. | Thay fixture bằng repository thật mà không đổi component/UI. |

## 12.1. Hợp đồng bàn giao DATA -> APP

DATA không gửi Excel tự do rồi yêu cầu APP tự hiểu. DATA xuất JSON/package đúng schema version.

Mọi ID phải ổn định; đổi label không đổi ID.

Media không có rights metadata sẽ mặc định không public và không gửi sang AI.

Assertion chưa approved không được đưa vào rule production.

APP không hard-code garment-specific logic trong React. Nếu thấy cần if garment == X, ưu tiên biểu diễn thành data/rule.

# 13. Fixture / mock strategy

Fixture là chìa khóa để APP không bị chặn bởi DATA. Cần ít nhất 3 fixture có cấu trúc khác nhau, không nhất thiết là dữ liệu văn hóa thật trong ngày đầu; mục tiêu là stress schema.

| Fixture | Mục đích test |
| --- | --- |
| fixture_simple | Một garment ít layer, vài màu; kiểm tra basic flow. |
| fixture_layered | Nhiều layer + accessory + order constraints; kiểm tra Composer/rules. |
| fixture_conflicted | Có assertion disputed, media restricted, option remix; kiểm tra provenance/rights/degrade. |

data/ fixtures/ schema_version.json garments/ fixture_simple.json fixture_layered.json fixture_conflicted.json sources/ media/ rules/ published/ 2026.09.24.1/ manifest.json ...

# 14. Testing, security, privacy và rights

## 14.1. Test pyramid cho kiến trúc mới

| Layer | Test bắt buộc |
| --- | --- |
| Schema | Pydantic rejects invalid IDs/enums/duplicate slots/broken refs; fixture validation. |
| Repository | Chỉ published/approved data đi ra public query; rights filters đúng. |
| Rule engine | Golden cases cho applies_when, severity, styleMode, user override. |
| API contract | OpenAPI drift test; response bundle ổn định. |
| Frontend reducer | Undo/redo/save/load OutfitSpec; no duplicate slot; adapter legacy. |
| E2E | Explore -> Detail -> Compose -> Warning -> Save -> Prepare Try-On. |
| Generation adapter | Mock provider; idempotency; timeout; provider error; no forbidden media. |
| Privacy | User photo private, signed access, retention/delete flow. |

## 14.2. Privacy cho ảnh người dùng

Ảnh người dùng luôn là private media; không reuse làm dataset mặc định.

GenerationRequest lưu asset ID thay vì public URL dài hạn nếu có thể.

UI phải có consent ngắn gọn trước khi gửi ảnh sang provider bên thứ ba; lưu consentVersion.

Đặt retention policy rõ cho ảnh input/output demo; có nút xóa; job log không chứa raw image bytes.

Không gửi source/reference restricted sang provider nếu ai_reference_allowed=false.

# 15. Lộ trình 7 ngày siêu chi tiết (18/09 - 24/09/2026)

Mục tiêu của 7 ngày: freeze schema v1, chạy được luồng bằng fixture, chứng minh DATA và APP độc lập. Không lấy số lượng dữ liệu thật làm KPI chính trong sprint này.

## Ngày 1 - 18/09: Architecture Lock

| WORKSTREAM DATA | WORKSTREAM APP |
| --- | --- |
| DATA 08:30-10:00: chốt taxonomy nguồn, rights statuses, confidence/review statuses; tạo mẫu SourceRecord và CulturalAssertion. DATA 10:00-12:00: chọn 1 garment pilot; thử tách 10-15 assertion từ nguồn có sẵn để phát hiện field thiếu. DATA 13:30-17:00: chốt controlled vocabulary v0.1 (component_type, view_type, style_mode, evidence_level). | APP-BE 08:30-12:00: tạo module cultural_knowledge skeleton + Pydantic models; viết schema validation tests. APP-FE 08:30-12:00: tạo types v2 + composer feature folder; không sửa UI lớn. APP 13:30-17:00: viết ADR-001 Data Core, ADR-002 User-led Composer, ADR-003 Provider Adapter; tạo 1 fixture minimal. |

Gate cuối ngày Gate 17:30: serialize/deserialize được SourceRecord, Assertion, GarmentDefinition, OutfitSpec; không còn field "unknown meaning".

## Ngày 2 - 19/09: Provenance + Fixture Infrastructure

| WORKSTREAM DATA | WORKSTREAM APP |
| --- | --- |
| DATA: nhập registry 10-20 nguồn tiềm năng (metadata trước, chưa cần extract hết). DATA: review quyền media; phân biệt public_display_allowed và ai_reference_allowed. DATA: tạo 3-5 MediaAsset mẫu nhiều view_type. | APP-BE: FixtureRepository + cross-reference validator (source/media/assertion IDs). APP-BE: endpoint GET /api/knowledge/garments và detail từ fixture. APP-FE: API client mới + skeleton Education detail đọc fixture API; loading/error/empty states. |

Gate cuối ngày Gate: một fixture sai reference phải làm test fail; một media restricted không được xuất trong publicAssets.

## Ngày 3 - 20/09: Cultural Knowledge + Rule Model

| WORKSTREAM DATA | WORKSTREAM APP |
| --- | --- |
| DATA: hoàn thiện garment pilot components, wearing config, 5-10 rules; rule nào cũng có assertion_ids. DATA: tạo ít nhất 1 case disputed/low-confidence để test app không biến thành fact cứng. | APP-BE: rule evaluator v0.1; validate technical vs cultural advisory tách riêng. APP-FE: CulturalWarnings component + SourceDrawer; severity visuals rõ nhưng không block user. APP: cập nhật shared/openapi.json và contract test. |

Gate cuối ngày Gate: POST validate trả technicalErrors + culturalWarnings riêng; warning có source refs.

## Ngày 4 - 21/09: Education Read Model

| WORKSTREAM DATA | WORKSTREAM APP |
| --- | --- |
| DATA: kiểm tra schema biểu diễn được history/context/aliases/scope; bổ sung assertions thay vì thêm field ad-hoc. DATA: đóng gói garment pilot v0.1 với nguồn và media rights. | APP-BE: garment detail read model tối ưu UI; source endpoint. APP-FE: nâng /trang-phuc/[slug] thành 5 khối: tổng quan, cấu tạo, cách mặc, biến thể, nguồn. APP-FE: mọi facts trong UI đến từ API; xóa hard-code mới phát sinh. |

Gate cuối ngày Gate: thay fixture garment khác mà detail page vẫn render không sửa code.

## Ngày 5 - 22/09: Fashion Composer v2

| WORKSTREAM DATA | WORKSTREAM APP |
| --- | --- |
| DATA: chốt required/optional slots, layer sequences, AppearanceOption statuses và compatibility cases. DATA: mô tả capability 2D nếu có, nhưng không bắt buộc tạo asset mới. | APP-FE: Composer reducer dùng OutfitSpec v2; slot picker, color/appearance picker, warning panel, save/load. APP-BE: composer-options bundle; outfit v2 endpoint/adapter; fromLegacySnapshot converter. APP: giữ Canvas2D như VisualizationSurface adapter; không để Canvas sở hữu business state. |

Gate cuối ngày Gate: user tự phối từ blank -> nhận warnings -> save -> refresh -> load đúng spec; không có AI auto-style.

## Ngày 6 - 23/09: Generation Contract

| WORKSTREAM DATA | WORKSTREAM APP |
| --- | --- |
| DATA: tạo GenerationProfile pilot: mandatory/mutable/forbidden + reference asset selection. DATA: kiểm tra mọi reference gửi AI có ai_reference_allowed=true. | APP-BE: GenerationPackager + ProviderAdapter interface + mock provider; idempotency. APP-FE: Try-On panel nhận OutfitSpec đã freeze; upload photo private; prepare request; trạng thái mock queued/succeeded. APP: ValidationResult schema + UI hiển thị pass/caution/fail; chưa cần vision validator thật. |

Gate cuối ngày Gate: có thể inspect payload generation đầy đủ mà không chứa source/media bị cấm; provider mock trả kết quả deterministic.

## Ngày 7 - 24/09: Integration + Schema Freeze

| WORKSTREAM DATA | WORKSTREAM APP |
| --- | --- |
| DATA: audit bằng tối thiểu 3 fixture/garment shape khác nhau; ghi Data Handbook v0.1. DATA: chốt naming/ID/versioning/publish checklist; tạo manifest dataVersion. | APP: E2E Explore -> Detail -> Compose -> Validate -> Save -> Prepare Try-On -> Lookbook stub. APP: chạy backend tests, typecheck/build, Playwright critical path; fix contract drift. APP+DATA: architecture review 60-90 phút; chỉ nhận breaking change nếu chứng minh blocker. |

Gate cuối ngày Gate cuối sprint: Schema v1 freeze; fixture swap không cần sửa UI; generation provider có thể nối sau qua adapter.

# 16. Kế hoạch từ 25/09 đến 09/10/2026

| Giai đoạn | Ngày | Mục tiêu | Không được sa đà |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 2 - Data fill + Visual capability | 25-28/09 | DATA đổ 3-5 garment chất lượng; APP nối 2D capability cho những item có asset; refine cultural rules. | Không cố bao phủ hàng chục trang phục. |
| Phase 3 - Real generation provider | 29/09-02/10 | Nối 1 provider image; try-on/generation cho 1-2 garment pilot; hậu kiểm tối thiểu; fallback khi provider lỗi. | Không đa-provider nếu provider 1 chưa ổn. |
| Phase 4 - Product polish | 03-05/10 | UX demo, responsive, source drawer, lookbook, error states, seed/demo account. | Không thêm feature lớn. |
| Phase 5 - Hardening | 06-07/10 | Test mạng chậm, quota AI, ảnh xấu, source missing, restore demo; performance. | Không refactor thẩm mỹ. |
| Freeze | 08/10 | Chỉ blocker fixes; backup build/video/screenshots/data package. | Không merge feature mới. |
| Submission | 09/10 | Nộp, demo script, contingency plan. | Không code phút cuối trừ sự cố nộp. |

# 17. Risk register và phương án giảm rủi ro

| Rủi ro | Xác suất | Tác động | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA thu thập chậm | Cao | Cao | APP dùng fixture; KPI tuần 1 là schema, không số lượng; chỉ pilot 3-5 garment. |
| Nguồn mâu thuẫn | Trung bình | Cao | Assertion scope/confidence/disputed; không ép thành boolean fact. |
| Quyền ảnh không rõ | Cao | Cao | rights_status=unknown => không public/không AI reference mặc định. |
| Schema churn | Cao | Cao | Freeze 24/09; additive fields; schemaVersion; migration function. |
| 2D asset không đủ | Cao | Trung bình | Visualization capability optional; thumbnail/placeholder; Composer vẫn chạy metadata. |
| AI sinh sai Việt phục | Cao | Cao | Grounding references + mandatory features + validation + regenerate; không quảng cáo độ chính xác tuyệt đối. |
| Provider quota/latency | Trung bình | Cao | Mock/fallback demo path; timeout; job state; cached sample output chỉ dùng minh họa có nhãn. |
| User photo privacy | Trung bình | Cao | Private media, consent, retention, delete; không train/reuse mặc định. |
| Frontend page quá lớn / refactor dở | Cao | Trung bình | Tách reducer/domain state trước, không rewrite visual surface đồng thời. |
| Scope creep | Cao | Cao | Feature freeze list; mọi feature mới phải thay thế một feature cũ hoặc chứng minh critical path. |

# 18. Definition of Done và checklist bàn giao

## 18.1. DoD cho Schema v1

Có schemaVersion và dataVersion.

3 fixture shape khác nhau pass validator.

Mọi CulturalRule truy ngược assertion/source.

Rights filters tách public display và AI reference.

OutfitSpec không chứa provider-specific prompt.

GenerationProfile không chứa user photo.

No breaking change sau freeze nếu không có migration + test.

## 18.2. DoD cho luồng demo kỹ thuật

Mở garment detail và xem nguồn.

Tự phối ít nhất 4 slot mà không cần AI đề xuất.

Nhận ít nhất một cultural advisory có giải thích và source.

Lưu/đọc OutfitSpec v2 sau refresh.

Prepare GenerationRequest từ ảnh private + outfit + reference allowed.

Provider mock hoặc provider thật trả job lifecycle rõ ràng.

Lookbook hiển thị outfit + generated result + validation summary.

Nếu AI provider chết, app không mất outfit và không hiển thị thành công giả.

# Phụ lục A. JSON mẫu - Data package tối giản

{ "manifest": { "schemaVersion": 1, "dataVersion": "2026.09.24.1" }, "garment": { "id": "gar_demo_001", "slug": "garment-demo", "name": "Garment demo", "category": "outerwear", "component_ids": ["cmp_demo_collar", "cmp_demo_sleeve"], "wearing_config_ids": ["cfg_demo_traditional"], "assertion_ids": ["ast_demo_001"], "publication_status": "published", "schema_version": 1 }, "assertions": [ { "id": "ast_demo_001", "subject_type": "garment", "subject_id": "gar_demo_001", "property": "example_property", "value": {"code": "example"}, "statement": "Mô tả đã được kiểm duyệt.", "source_refs": [{"source_id": "src_demo_001", "locator": "p. 10"}], "evidence_level": "secondary", "confidence": "medium", "review_status": "approved" } ] }

# Phụ lục B. JSON mẫu - OutfitSpec v2

{ "schemaVersion": 2, "title": "Bản phối của tôi", "styleMode": "remix", "occasionId": "tet", "selections": [ { "slot": "outerwear", "subjectId": "gar_demo_001", "appearanceOptionIds": ["opt_demo_red"], "userColorHex": "#A33A2B" }, { "slot": "headwear", "subjectId": "acc_demo_001", "appearanceOptionIds": [] } ], "layerOrder": ["outerwear", "headwear"], "userOverrides": [ {"ruleId": "rule_demo_01", "decision": "continue_creative"} ], "createdFrom": "manual", "dataVersion": "2026.09.24.1", "ruleSetVersion": "2026.09.24.1" }

# Phụ lục C. JSON mẫu - GenerationRequest

{ "requestId": "genreq_01", "userPhotoAssetId": "private_usrphoto_01", "outfitSpecId": "outfit_01", "referenceBundle": { "assets": [ {"id": "media_front_01", "purpose": "structure_reference"}, {"id": "media_collar_01", "purpose": "critical_detail"} ] }, "constraints": { "mandatory": ["preserve closure direction", "preserve collar structure"], "mutable": ["outerwear color"], "forbidden": ["invent extra fasteners", "swap garment silhouette"] }, "consentVersion": "2026-09-v1", "retentionPolicy": "demo-private-short-retention", "idempotencyKey": "..." }

# Phụ lục D. Mapping schema hiện tại -> schema mới

| Hiện tại | Mới | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| GarmentTypeResponse | GarmentDefinition (khái niệm) + WearingConfiguration | Không dồn slot_schema vào một field duy nhất. |
| ItemSummaryResponse | Garment/Accessory wearable option hoặc catalog adapter | Cần tách concept văn hóa khỏi item dùng trong composer nếu dữ liệu mở rộng. |
| ItemVariantResponse | AppearanceOption | Bổ sung status documented/plausible/remix + evidence. |
| AssetLayerResponse | Composer capability / display asset | Không coi asset 2D là bản thân garment. |
| CulturalRuleWarning | RuleEvaluation result | Rule source tách thành CulturalRule + Assertion; response chỉ là kết quả evaluate. |
| OutfitSnapshot v1 | OutfitSpec v2 + composerState | Transform canvas tách khỏi semantic selections. |
| CreateTryOnJobRequest | GenerationRequest | Thêm grounding/reference/constraints/consent/retention. |

# Phụ lục E. Checklist nhập một garment mới

☐ Tạo ID/slug ổn định và SourceRecord cho từng nguồn.

☐ Tách facts thành assertions có locator; ghi scope (thời kỳ/vùng/bối cảnh) nếu cần.

☐ Định nghĩa components và đánh visual_criticality.

☐ Định nghĩa ít nhất một WearingConfiguration.

☐ Định nghĩa AppearanceOption; phân biệt documented/plausible/remix.

☐ Đăng ký MediaAsset; kiểm rights/public_display/ai_reference.

☐ Tạo CulturalRule từ assertions nếu có ý nghĩa cho Composer.

☐ Tạo GenerationProfile từ các feature critical; không viết prompt provider-specific tại đây.

☐ Chạy schema validator + broken reference check.

☐ Peer review; set reviewed/approved; publish vào dataVersion mới.

☐ Chạy E2E bằng garment mới; không sửa React chỉ để garment này hoạt động.

Kết luận kiến trúc Tài sản quan trọng nhất của VietStylist không phải một model AI hay một canvas 2D cụ thể, mà là hệ thống dữ liệu có provenance + rule + generation constraints đủ tốt để cùng một kiến thức phục vụ giáo dục, phối đồ và tạo ảnh. Nếu đến 24/09 team có thể thay fixture mà app vẫn hoạt động, kiến trúc đã đạt mục tiêu.